PLANO DE VIBE CODING Módulos br_* — Contabilidade Brasileira para Odoo 19 Com suporte nativo à Reforma Tributária (EC 132/2023)

| Versão | 1.0 — Planejamento Completo |
| --- | --- |
| Data | Março 2026 |
| Plataforma | Odoo 19 (custom_addons/br_*) |
| Prefixo | br_* (camada própria) ¦ gov_* (camada pública existente) |
| Python alvo | 3.10 — seguindo ruff.toml do repo |
| Regime inicial | Simples Nacional → Lucro Presumido → Lucro Real → MEI |

# 1. Visão Geral e Contexto

O objetivo é construir uma família coesa de módulos Odoo 19 com prefixo br_*, cobrindo contabilidade, fiscal, folha de pagamento e obrigações acessórias para o mercado brasileiro, com arquitetura já preparada para a transição do sistema tributário exigida pela Reforma Tributária (EC 132/2023).

## 1.1 Camadas do Repositório

| Pasta | Prefixo | Papel |
| --- | --- | --- |
| addons/ | (Odoo upstream) | Vendor — não tocar sem justificativa |
| custom_addons/gov_* | gov_ | Camada pública/governo — já existente e ativa |
| custom_addons/br_* | br_ | NOSSA CAMADA — módulos contábeis BR (novo) |
| custom_addons/om_account_* | (terceiro) | Vendorizado — avaliar caso a caso |

Regra de ouro: gov_* e br_* são independentes por prefixo. Um br_* pode depender de um gov_* quando o gov expõe funcionalidade pública, mas nunca o inverso. Isso garante que a camada pública jamais quebre por mudança interna nossa.

# 2. Arquitetura dos Módulos br_*

## 2.1 Mapa da Família br_*

Os módulos formam uma hierarquia de dependências clara. Módulos de nível inferior são mais estáveis e evoluem devagar; módulos de nível superior ficam mais próximos das regras de negócio.

| Nív. | Módulo | Depende de | Responsabilidade |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | br_base | — | CNPJ/CPF validação, endereço BR, CEP, certificado digital A1/A3, criptografia PKCS |
| 0 | br_account | br_base, account | Extensão de account.*, plano de contas NBC TG, lançamentos BR, campos fiscais |
| 1 | br_tax_engine | br_account | Motor dual: regime antigo + CBS/IBS. Tabelas com vigência temporal. Plugável. |
| 2 | br_nfe | br_base, br_account | NF-e / NFS-e: XML, assinatura A1/A3, SEFAZ direto, DANFE, contingência SCAN/SVC |
| 2 | br_simples | br_tax_engine | Regime Simples Nacional: DAS, PGDAS-D, alíquotas por faixa, Anexos I–V |
| 2 | br_presumido | br_tax_engine | Lucro Presumido: PIS/COFINS cumulativo, IRPJ/CSLL por presunção |
| 2 | br_real | br_tax_engine | Lucro Real: PIS/COFINS não-cumulativo, LALUR, PERT |
| 3 | br_sped | br_account, br_nfe | SPED Contábil (ECD), SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI), EFD Contribuições, ECF |
| 3 | br_esocial | br_base, hr | eSocial completo (S-1000 a S-2999), EFD-Reinf |
| 3 | br_hr_payroll | br_esocial, payroll | Folha BR: holerite, INSS, IRRF, FGTS, DARF automático |

## 2.2 O Motor Tributário Dual (br_tax_engine)

Esta é a peça mais crítica da arquitetura. A Reforma Tributária (EC 132/2023) exige que o sistema gerencie simultaneamente dois regimes durante a transição 2026–2032.

| Período | Regime Antigo | Regime Novo | Obrigação |
| --- | --- | --- | --- |
| Até 31/12/2025 | ICMS, ISS, PIS, COFINS, IPI | — | Sistema atual completo |
| 2026 (teste) | ICMS, ISS, PIS, COFINS, IPI | CBS ~0,9% + IBS ~0,1% | DUAL obrigatório |
| 2027–2028 | ICMS, ISS (reduzindo) | CBS + IBS crescendo | DUAL com split payment |
| 2029–2032 | Extinguindo gradualment. | CBS + IBS + IS plenos | Transição parcial |
| A partir 2033 | — | CBS + IBS + IS | Sistema novo completo |

Modelo de dados central do br_tax_engine:

# models/tax_rule.py — br_tax_engine class BrTaxRule(models.Model): _name = 'br.tax.rule' name = fields.Char(required=True) tax_type = fields.Selection([ ('legacy', 'Regime Antigo (PIS/COFINS/ICMS/ISS)'), ('cbs', 'CBS — Contribuição sobre Bens e Serviços'), ('ibs', 'IBS — Imposto sobre Bens e Serviços'), ('is', 'IS — Imposto Seletivo'), ]) date_from = fields.Date(required=True) # vigência início date_to = fields.Date() # vigência fim (null = vigente) rate = fields.Float('Alíquota %') regime_type = fields.Selection([ # qual módulo de regime aplica ('simples', 'Simples Nacional'), ('presumido', 'Lucro Presumido'), ('real', 'Lucro Real'), ('mei', 'MEI'), ('all', 'Todos'), ]) def get_active_rules(self, date, regime): """Retorna regras vigentes para data e regime dados.""" domain = [ ('date_from', '<=', date), ('regime_type', 'in', [regime, 'all']), '¦', ('date_to', '=', False), ('date_to', '>=', date), ] return self.search(domain)

# 3. br_base — Fundação

## 3.1 Responsabilidades

- Validação e formatação de CNPJ / CPF / CEP

- Integração com API ViaCEP para autocompletar endereço

- Gerenciamento de Certificado Digital A1 (arquivo .pfx) e A3 (token/smartcard)

- Abstração de assinatura XML (xmlsec1 / lxml)

- Campos de res.partner estendidos: tipo_pessoa, cnpj_cpf, ie, im, suframa

- Enum de UFs, municípios IBGE, natureza jurídica

## 3.2 Dependências Python

| Biblioteca | Versão mínima | Uso |
| --- | --- | --- |
| lxml | >=4.9 | Geração e parse de XML NF-e/eSocial |
| cryptography | >=41 | Manipulação de certificados A1/A3 (PKCS#12) |
| signxml | >=3.2 | Assinatura e verificação de XML (xmldsig) |
| requests | >=2.31 | Consumo de APIs SEFAZ e ViaCEP |
| zeep | >=4.2 | Chamadas SOAP aos webservices SEFAZ |

# 4. br_nfe — Nota Fiscal Eletrônica

## 4.1 Fluxo NF-e Direto no Odoo

A integração SEFAZ será feita diretamente em Python, sem middleware externo. O módulo gerencia todo o ciclo de vida do documento fiscal.

| Etapa | Estado | Ação |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rascunho | Usuário preenche dados da NF no Odoo (account.move) |
| 2 | Validação local | Schema XSD validado localmente antes de envio |
| 3 | Assinatura | XML assinado com certificado A1/A3 via signxml |
| 4 | Envio SEFAZ | nfeAutorizacaoLote via SOAP (zeep) — ambiente prod/hom |
| 5 | Consulta retorno | nfeRetAutorizacao com polling automático (cron) |
| 6 | Autorizado | chave de acesso + protocolo armazenados; PDF DANFE gerado |
| 7 | Contingência | Queda SEFAZ → modo SCAN/SVC-AN/SVC-RS automático |
| 8 | Cancelamento | NF-e cancelada: evento 110111 enviado à SEFAZ |
| 9 | Inutilização | Numeração inutilizada: evento enviado, registro local |

Ponto de atenção: cada UF tem URL SEFAZ distinta. O br_nfe manterá tabela de endpoints por UF e ambiente (produção / homologação), atualizável via dado XML sem nova versão do módulo.

## 4.2 NFS-e

NFS-e é municipal — cada prefeitura tem padrão distinto. A estratégia será:

- Implementar padrão ABRASF 2.04 (maioria dos municípios grandes)

- Criar abstração br.nfse.provider que pode ser sobrescrita por módulo de município específico

- Cobrir Manaus (ISS Fácil) como primeiro provider concreto dado o contexto do projeto

# 5. br_simples — Simples Nacional (MVP de Regime)

## 5.1 Funcionalidades

- Cadastro do regime: CNPJ, data de opção, faixa de receita bruta dos últimos 12 meses

- Cálculo automático do DAS: alíquota efetiva por Anexo (I, II, III, IV, V)

- Geração do PGDAS-D em formato de relatório/XML exportável

- Apuração mensal com dedução da alíquota pelo fator R (Anexos III/V)

- Alertas de proximidade de limite (R$ 4,8M anual) e sublimite estadual

- Gestão de parcelamentos especiais (PERT-SN)

- Compatibilidade com o motor dual CBS/IBS: quando ativado, calcula impacto paralelo

## 5.2 Tabela de Anexos — Estrutura de Dados

# models/simples_anexo.py class BrSimplesAnexo(models.Model): _name = 'br.simples.anexo' name = fields.Char() # ex: "Anexo I — Comércio" code = fields.Selection([('I','I'),('II','II'),('III','III'),('IV','IV'),('V','V')]) date_from = fields.Date() date_to = fields.Date() class BrSimplesAliquota(models.Model): _name = 'br.simples.aliquota' anexo_id = fields.Many2one('br.simples.anexo') receita_min = fields.Monetary() # faixa mínima receita_max = fields.Monetary() # faixa máxima aliquota_nom = fields.Float() # alíquota nominal % valor_deduzir = fields.Monetary() # parcela a deduzir (R$) # alíquota efetiva = (RBT12 * nom - deducao) / RBT12

# 6. br_sped — Obrigações Acessórias

## 6.1 Escopo e Priorização

| Prior. | Obrigação | Periodicidade | Entregue a | Regimes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NF-e / NFS-e | Por operação | SEFAZ / Prefeitura | Todos |
| 2 | EFD-Reinf + eSocial | Mensal / por evento | Receita Federal | Todos |
| 3 | ECF | Anual (até jul) | Receita Federal | Presumido, Real |
| 4 | EFD Contribuições | Mensal | Receita Federal | Presumido, Real |
| 5 | EFD ICMS/IPI | Mensal | SEFAZ estadual | Presumido, Real |
| 6 | SPED Contábil (ECD) | Anual (até maio) | Receita Federal | Presumido, Real |

## 6.2 Arquitetura dos Arquivos SPED

Todos os SPEDs seguem o padrão de blocos e registros (Guia Prático SPED). A implementação usará:

- Classe abstrata BrSpedWriter com método write_block(bloco, registros)

- Cada obrigação herda e sobrescreve apenas os blocos que precisa

- Validação com as tabelas de versão do PVA SPED antes de exportar

- Hash MD5 e controle de retificação (número do recibo anterior) embutidos

# 7. br_esocial e br_hr_payroll — RH Completo

## 7.1 eSocial — Eventos Cobertos

| Grupo | Evento | Descrição |
| --- | --- | --- |
| Tabelas | S-1000 a S-1080 | Empregador, rubricas, lotações, cargos, CCT, processos |
| Não Periódicos | S-2200 | Admissão de trabalhador |
| Não Periódicos | S-2206 / S-2230 | Alteração de contrato / afastamento |
| Não Periódicos | S-2299 / S-2300 | Desligamento / Trabalhador sem vínculo |
| Periódicos | S-1200 / S-1210 | Remunerações / Pagamentos |
| Periódicos | S-1300 / S-1700 | Contrib. Patronal / Totalizadores |
| EFD-Reinf | R-2010 a R-4099 | Serviços tomados, receita bruta, IR retido |

## 7.2 Folha de Pagamento — Componentes de Cálculo

- INSS empregado: alíquotas progressivas (tabela vigente com date_from/date_to)

- INSS patronal: 20% + RAT + Terceiros (FAP aplicado)

- IRRF: tabela progressiva, deduções (dependentes, pensão, INSS)

- FGTS: 8% sobre base FGTS + multa rescisória 40%/20%

- DARF: geração automática de DARFs de IRRF e contribuições

- 13º salário: provisão mensal e pagamento em novembro/dezembro

- Férias: provisão 1/12 + 1/3 constitucional, IRRF sobre férias

- Rescisão: TRCT completo (aviso prévio, férias prop., 13º prop., FGTS)

# 8. Cronograma da Reforma Tributária (EC 132/2023)

A arquitetura dual do br_tax_engine permite que todos os módulos de regime coexistam com o novo sistema sem quebra. O cronograma de ativação é controlado por dados, não por código.

| Ano | Marco Legal | Impacto nos módulos | Ação no código |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 (agora) | IS entra para setores específicos | br_tax_engine: regras IS já presentes | Criar tabela br.tax.rule com IS, date_from=2025 |
| 2026 Q1 | CBS 0,9% + IBS 0,1% (teste) | Motor dual ativado; todas NF-e com dois campos de imposto | Inserir regras CBS/IBS com date_from=2026-01-01 |
| 2026 Q2 | Split payment piloto | br_nfe: campo de retenção na fonte para CBS/IBS | Campo split_payment_cbs_ibs em account.move |
| 2027 | Redução ICMS/ISS começa | br_simples: DAS recalculado sem ICMS/ISS parcial | Atualizar alíquotas Simples via data fixture |
| 2029–2032 | Transição parcial anual | Percentuais mudam a cada ano | Apenas novos registros em br.tax.rule |
| 2033 | Sistema antigo extinto | Módulos legacy desativados (flag active=False) | Nenhuma remoção de código — só desativação |

Princípio de estabilidade: NUNCA remover campos ou tabelas do sistema antigo antes de 2033. A migração é feita por desativação de regras (active=False), não por DROP de colunas. Isso protege histórico contábil e auditorias.

# 9. Roadmap de Desenvolvimento

## Fase 0 — Fundação (Semanas 1–3)

Antes de escrever uma linha dos módulos br_*, inspecionar o que já existe:

- Auditar custom_addons/gov_* buscando código contábil/fiscal reutilizável

- Auditar om_account_accountant-19.0.1.0.3 — o que pode ser herdado vs. ignorado

- Auditar l10n_br vendorizado — extrair o Plano de Contas NBC TG como fixture XML/CSV

- Criar br_base com CNPJ/CPF, certificado A1, campos res.partner

- Criar br_account herdando l10n_br para Plano de Contas; adicionar campos fiscais

- Criar esqueleto br_tax_engine com modelo br.tax.rule e seletor temporal

## Fase 1 — NF-e e Simples Nacional (Semanas 4–8)

- br_nfe: geração XML NF-e 4.00, assinatura A1, envio SEFAZ homologação

- br_nfe: contingência SCAN/SVC, cancelamento, inutilização, DANFE básico

- br_nfe: NFS-e padrão ABRASF 2.04 + provider Manaus

- br_simples: cadastro regime, tabela de Anexos com fixtures oficiais

- br_simples: cálculo DAS, Fator R, PGDAS-D relatório

- br_simples: integração br_tax_engine (modo dual CBS/IBS desabilitado por padrão)

## Fase 2 — eSocial e Folha (Semanas 9–14)

- br_esocial: eventos de tabela S-1000 a S-1080

- br_esocial: admissão S-2200, desligamento S-2299

- br_hr_payroll: holerite com INSS + IRRF + FGTS

- br_hr_payroll: DARF automático, 13º, férias, rescisão (TRCT)

- br_esocial: S-1200 Remunerações integrado com folha

- br_esocial: EFD-Reinf R-2010 para serviços tomados

## Fase 3 — SPED e Regime Dual (Semanas 15–22)

- br_sped: EFD Contribuições (PIS/COFINS não-cumulativo)

- br_sped: SPED Fiscal EFD ICMS/IPI

- br_sped: ECF — Escrituração Contábil Fiscal (IRPJ/CSLL)

- br_sped: SPED Contábil ECD

- br_tax_engine: ativar alíquotas CBS/IBS 2026; testar modo dual em NF-e

- br_presumido: regime Lucro Presumido completo

## Fase 4 — Lucro Real e Consolidação (Semanas 23–30)

- br_real: PIS/COFINS não-cumulativo com créditos

- br_real: LALUR, LACS, PERT

- Revisão de testes de todos os módulos (--test-enable)

- Documentação técnica e guia de implantação

- Fixtures de alíquotas 2026–2028 para Reforma Tributária

# 10. Convenções e Padrões de Código

## 10.1 Estrutura de Pastas (por módulo)

custom_addons/br_simples/ ├── __init__.py ├── __manifest__.py # depends: ['br_tax_engine', 'account'] ├── models/ │ ├── __init__.py │ ├── simples_empresa.py # configuração do regime da empresa │ ├── simples_anexo.py # anexos e alíquotas │ └── simples_das.py # apuração mensal DAS ├── wizard/ │ └── calcular_das.py # wizard de cálculo e geração ├── views/ │ ├── simples_empresa_views.xml │ └── simples_das_views.xml ├── security/ │ ├── ir.model.access.csv │ └── br_simples_security.xml ├── data/ │ ├── simples_anexos_2024.xml # fixture com alíquotas vigentes │ └── simples_anexos_2025.xml ├── report/ │ └── pgdas_d_template.xml └── tests/ ├── __init__.py └── test_calculo_das.py

## 10.2 Regras de Nomenclatura

| Artefato | Padrão | Exemplo |
| --- | --- | --- |
| Pasta do módulo | snake_case | br_simples, br_hr_payroll |
| Classe Python | PascalCase com prefixo Br | BrSimplesAnexo |
| _name do model | br.dominio.entidade | br.simples.aliquota |
| XML IDs | br_modulo.nome_snake | br_simples.action_das_wizard |
| Arquivos de view | entidade_views.xml | simples_das_views.xml |
| Arquivo de fixture | entidade_AAAA.xml | simples_anexos_2025.xml |

## 10.3 Comandos de Validação

# Lint (sempre antes de commitar) ruff check custom_addons/br_* # Instalar módulo novo ./odoo-bin -c deploy/odoo/kodoo.dev-host.local.conf \ -d ktest -i br_simples --stop-after-init # Upgrade e testes ./odoo-bin -c deploy/odoo/kodoo.dev-host.local.conf \ -d ktest -u br_simples --test-enable --stop-after-init # Via Make (equivalente) make dev-host-upgrade DEV_MODULES=br_simples DEV_UPGRADE_DB=ktest

## 10.4 Padrão de Commit

[ADD] br_base: CNPJ/CPF validator and res.partner fields [ADD] br_tax_engine: dual tax rule model with temporal validity [IMP] br_simples: Fator R calculation for Anexos III and V [FIX] br_nfe: handle SEFAZ timeout in contingency mode [REF] br_account: extract chart of accounts to XML fixture [MIG] br_simples: add 2026 annexe rates for CBS/IBS transition [TST] br_hr_payroll: INSS progressive table test coverage

# 11. Riscos e Mitigações

| Risco | Probabilidade | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Mudança nas alíquotas da Reforma Tributária antes de publicação | Alta | Dados em fixtures XML com date_from — atualizar sem mudança de código |
| SEFAZ indisponível em produção | Média | Contingência SCAN/SVC implementada desde o início no br_nfe |
| om_account_accountant com dependências conflitantes | Média | Auditar na Fase 0; isolar em módulo separado se necessário |
| Certificado A3 (token USB) em ambiente Docker | Alta | br_base oferece proxy: A3 fica no host, assina via socket local |
| eSocial com mudanças de leiaute frequentes (MOS) | Alta | Eventos gerados por templates XML parametrizados, não hardcoded |
| Municípios com NFS-e fora do padrão ABRASF | Média | Arquitetura de providers plugáveis em br_nfe desde o MVP |

# 12. Próximos Passos Imediatos

Antes de qualquer commit novo, executar as seguintes inspeções no repositório:

- Executar: find custom_addons/gov_* -name "*.py" | xargs grep -l "account\|fiscal\|nfe\|sped" para mapear o que já existe

- Ler __manifest__.py de cada gov_* contábil encontrado e listar campos e models criados

- Verificar se om_account_accountant já fornece plano de contas NBC TG ou apenas estrutura genérica

- Criar ticket/branch: feat/br_base — base module scaffold

- Após br_base aprovado em PR: criar feat/br_tax_engine

- Cada módulo subsequente abre PR separado com testes passando

Este documento é o contrato de arquitetura. Qualquer desvio de prefixo, estrutura de pastas ou dependências entre módulos deve ser discutido antes da implementação — mudanças retroativas em módulos base têm custo alto.

— fim do documento —